关于实验：

- 版本划分不全面（金钱版，排行榜游戏版，基础版都未实装）->暂缓处理 -> 元东说比较难根据广告招到的人数实施调整有多少个版本

- 金钱版积分增减 -> 做好了，待实装测试

- 累计积分发钱逻辑没做好，积分上限未设置未测试恐盗刷->积分上限正在做，但累计积分发钱还没有做好

- 文章存量不够-可能不够宣凯的算法跑起来->Ying说她打算再推敲一下之后找几个ra加文章

- 测试仍在进行

- 关注公众号和加好友功能未做 -> 公众号功能暂缓 / 加好友功能看看uiux需不需要

- 客服功能测试（开发权限已给出，yucen测试没有问题）

  - 数据库能用，但开发版本很难对上，不知道是否有潜在问题，但目前测下来使用没有问题

- 使用教程文档和客服模板待更新（明确发奖逻辑和几个场景的话术）最终解释权、实验期间的奖品、逻辑是否闭环

- 注册和使用困难问题->元东联系了文怡力同学来帮忙做ux

- 异常记录补填没有积分，要不要发？

track记录（大部分与网络和微信api有关，较难修改）：

- api会记不上 -> 较难修改

- 难以停止 -> 网络问题，待网络好转之后可以正常停止，但容易丢失距离速度数据

- 速度无法计算导致省碳量无法计算（但距离和时间对的） -> 有修改空间

- 距离无法正确记录 -> api和网络问题，较难修改

- 用户可以跳过出行选项直接点确定 -> 有修改空间

- 缓存和异常记录红点显示逻辑 -> 较难修改

- 死速度绑定省碳量导致工具计算不准确 -> 有修改空间

- 明明没动但有移动距离 -> api问题，较难修改

- 无缘由停不下来

- 体验版正式版更新后的注册登录问题

Demi的response of track记录的问题：

1.  api会记不上->比较难解决，腾讯api本身的问题 ->

2.  难以停止->如果是网络问题，待网络好转之后可以正常停止，但容易丢失距离速度数据->中间的record point会丢失一部分，会影响到省碳量->目前无解决措施

3.  速度无法计算导致省碳量无法计算（但距离和时间是对的）->这个正在想解决办法，可能会加一个平均速度作为辅助判断：如果速度全部都是0或者是-1，就是api没记上的时候，直接用平均速度来匹配一个交通工具来算省碳量，同时参考一下用户的选择

4.  距离无法正确记录-> 元东最近在准备gre，这个可能需要之后他看看

5.  用户可以跳过出行选择直接点确定->这个之前说过，如果有用户不愿意透露，要给他们不选择的空间，如果是强制性的，可能会导致用户随便选，然后准确性会降低

6.  缓存和异常记录红点显示逻辑->见最后

7.  死速度绑定省碳量到质计算不准确->问题依然存在，暂无修改措施。（可能的修改方案是：最终的visualization按照用户选择的交通工具和近似速度对应，然后展示百分比，但是存在一个问题：用户的选择可能是随意的或者不准确的，可能有用户不会认真和准确的记录，也会导致准确性降低

8.  明明没动但是有移动距离->这个可以问问Aaron

红点逻辑：

（1）   今日未出行-无异常记录-无记录显示+无红点

（2）   今日未出行-有历史异常记录-有记录显示（最近一次）+有红点

（3）   今日已出行-无异常记录-有记录显示（最近一次）+有红点

（4）   今日已出行-如果最近一次出行记录异常-有记录显示（最近一次）+有红点

（5）   今日已出行-如果最近一次出行记录正常-有记录显示（最近一次）+无红点

和文怡力：

- 登录注册

  - 可以删掉游客登录

  - 头像可以默认，昵称可以随机给一个乱码之类的

  - 滑动->教程介绍（第一页可以放进来那个）

  - 自动登录放到登录页

- 空气质量早知道-是否可删？感觉改变用户用这个软件的目的

- track可以动画先变红再进行后端的一系列操作

- 如果后台一直记的话，这个按钮只是当成摆设

- 不分版本，只是看一下每个模块的点击

- 单独把积分好礼做到主页，